# Jira(Scrum)

_____________________________________________________________________________________

Вовед: Извршете ги барањата подолу и под секое од нив ставете PrintScreen од соодветната веб форма. На крај, генерирајте pdf од документот и прикачете го на Courses во формата за лабораториската вежба.

Забелешка: Кога ќе креирате корисничка сметка треба да биде во формат име, презиме индекс. Доколку на сликите не се гледа вашето име, презиме и индекс, вежбата ќе ви биде оценета со 0 поени.

- Креирајте корисничка сметка на Jira. (https://www.atlassian.com/software/jira/free)

Слика 1:

- Зададете име на Вашиот сајт.

Слика 2:

Забелешка: Кога ќе креирате проект истиот треба да биде во формат име, презиме и индекс.

- Направете нов проект, така што ќе одберете Scrum шаблон за него.

Слика 3:

Забелешка: Избришете ја сликата па прикачете ја својата. Оваа слика стои за пример како треба да изгеда.

- Поканете неколку колеги во Вашиот тим.

Слика 4:

- Направете неколку issues од различен тип (во Backlog), каде што ќе ги разгледате и пополните разните својства, и ќе ги доделите произволно на членовите од тимот

Слика 5:

- Во Releases, направете нова верзија, а потоа во неа додадете issues.

Слика 6:

- Направете нов Sprint, додадете issues во него, и започнете го sprint-от.

Слика 7:

- Разгледајте ги Active Sprints, означете некој issue за завршен и додадете Work Log за него.

Слика 8:

- За произволен issue променете некое од својствата – priority, story points, original estimate, linked issues.

Слика 9:

- Разгледајте го модулот Reports, и направете некаков извештај по Ваш избор.

Слика 10: